### RELEVE DES RECOMMANDATIONS DES DIFFERENTS COMITES TRIPARTITES DU PADSS

(NB : les recommandations grisées seront éliminées du suivi des recommandations du prochain comité tripartite)

| Libellé des recommandations du CTP du 28 Mars 2007 | Responsable | Echéance | Etat de mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Il est proposé par le SEGAL qu’une fois les études architecturales réalisées, le gouvernement fasse un effort pour rentrer dans l’enveloppe de 7, 5 millions € sans pour autant réduire les prestations techniques prévues pour l’HR. | Secrétaire Général du MS | Sur la base des études architecturales | Conditionné à la réalisation des études architecturales âEn cours |
| 4. Concernant la projection des coûts de fonctionnement, il a été décidé d’inclure cette analyse dans le travail lié au PE | Commissions techniques d’appui à l’HSD | 30 juin 2007 | Inscrit dans l’exécution du Plan d’accompagnement et la préparation du projet d’établissement pour fin 2008. Cf. Recommandation n°1 du 27/06/2007 pour l’avancement du PE 2009-2013. |

| Libellé des recommandations du CTP du 17 avril 2008 | Responsable | Echéance | Etat de mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Procéder à une analyse critique des activités menées, de leur déroulement et de leurs effets en fonction des objectifs attendus du programme (Rapport de l’an 2) et en déduire une actualisation des stratégies d’intervention du programme permettant d’améliorer les principaux indicateurs : - stratégies avancées/stratégies mobiles, - fonctionnement des ASACO, - décapitalisation des dépôts de vente de médicaments essentiels (DV), - réhabilitation/construction des CSCom etc. | AC | Juillet 2008 | Une analyse critique des activités a été faite et une orientation des stratégies d’intervention pour une meilleure amélioration des indicateurs du PADSS a été produite (voir dernier chapitre du rapport de l’AN 2 du PADSS.) Le CTP recommande de dissocier les orientations stratégiques du rapport de l’an 2 et d’approfondir l’analyse des stratégies pour en déduire les activités finançables par le PADSS. Le rapport de l’an2 a été validé par le CTP du 27/10/08 |
| 12. Faire avancer la question de l’ouverture de son compte en lien avec la DRS, la DAF et l’auditeur SEC DIARRA | DG/HSD DRS/DAF SEC DIARRA | Mai 2008 | En cours â Décision prise lors du CTP du 9 mai 2008 L’ouverture d’un compte bancaire a été effective pour la domiciliation des fonds AFD CTB au compte de l’HSD. L’HSD doit prendre des dispositions pour faire approvisionner son compte au titre du 1er versement du PO 2009 |

| Libellé des recommandations du CTP du 09 mai 2008 | Responsable | Echéance | Etat de mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. La DRS (avec appui AC) doit tout mettre en œuvre pour trouver une solution à la sécurisation des élèves de l’INFSS en collaboration avec la direction de l’urbanisme et de l’habitat de Mopti et le propriétaire des locaux. . | DRS (AC), INFSS | Avant prochain CTP fixé au 29 /10/ 2008 | Le rapport d’expertise de l’urbanisme n’est pas encore déposé. Un local a été identifié par l’INFSS avec l’appui de la DRS et de l’urbanisme. Des travaux de finition du local par le propriétaire sont en cours. Déménagement des élèves prévu pour fin décembre 2008. Déménagement des élèves non encore effectif à ce jour |
| Article 3.4 de la CF : Concernant les conditionnalités liées au paiement des travaux, le Comité Tripartite prend acte de la décision suivante. Les conditionnalités figurant à l’article 3.4 seront appréciées sur la base - des contrats de performance signés entre l’Hôpital Sominè Dolo et le Ministère de la Santé ; - des budgets prévisionnels pour les exercices à venir ; - des rapports d’activités relatifs à la période 2004 à 2008 et des évaluations annuelles du contrat de performance en vue d’alimenter le rapport d’exécution ; - de la validation du Projet d’établissement incluant la projection des coûts de fonctionnement sur la période allant de 2009 à 2013. | DG/HSD AC | Fin Mai 2008 PE (dernier trimestre 2008) | Ont été remis les documents suivants : - Une copie du contrat de performance - Le manuel de procédures de mise en œuvre par contrat du dispositif pour l’amélioration de la performance des hôpitaux - Le rapport d’exécution budgétaire 2007 et le rapport d’activités 2007 - Le projet de budget 2008 Sont encore attendus : - L’ANEH se chargera de l’évaluation du contrat de performance et fournira le rapport en décembre 2008. - L’évaluation des activités du 1er PE de l’HSD (2004-2008) - La validation du PE est prévue pour décembre 2008 A réexaminer au cours du CTP du 09 mars 2009 |
| Article 7 : Une proposition de prolongation de la date limite de la Convention de financement sera faite avant le 31 décembre 2008. | ATN/DAF | 31 décembre 2008 | Faire une proposition de prolongation le 04/12/08 à soumettre à la réunion du 11/12/08 Question à finaliser lors du Comité Tripartite Spécial en fonction de l’AM de la mission conjointe et de l’évaluation à mi-parcours |

| Libellé des recommandations du CTP du 27 octobre 2008 | Responsable | Echéance | Etat de mise en œuvre |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Avant le 30 novembre 2008, l’AC devra appuyer la DRS et la DRDSES pour recenser les formations contenues dans le rapport de l’ABF, aussi bien dans le secteur Santé que dans le secteur Développement Social, et les rendre opérationnelles en associant si possible la CPS et la DAF | DRS/AC | F | Exécutée L’AC la DRS et la DRDSES ont répertoriés toutes les formations contenues dans l’ABF. Les formations retenues au cours de la mission conjointe AFD/CTB ont été programmées dans le PO 2009. |
| 2. L’AC/DRS/DRSDES devra mettre en cohérence les formations inscrites dans le rapport ABF dans les PO 2009 et faire un chronogramme des formations pour les années 2009 et 2010. | DRS/AC | 30/11/2008 | Exécutée |
| 3. La DRS devra proposer ce qu’elle fera du reliquat de cette composante dont le montant est à confirmer à partir de l’étude de faisabilité : équiper, réhabiliter/construire un certain nombre parmi la dizaine des CSCom et inscrire ces activités au compte des POs 2009 et suivants. La DRS, avec l’appui de l’AC, devra poursuivre la réflexion entamée pour fournir des informations complémentaires pertinentes sur la fonctionnalité, la viabilité financière, la gestion des ressources humaines, les particularités, le plan type de construction pour chaque CSCom à réhabiliter/construire et à équiper. La DRS a confirmé son intention de poursuivre le programme d’installation de médecins avec Santé Sud en négociant avec eux le programme d’installation et de suivi pour 2009. La DRS est invitée à proposer des mesures d’accompagnement nécessaires pour soutenir le fonctionnement des CSCom médicalisés par Santé Sud ou non. Tirer des conclusions pertinentes des différents rapports de Santé Sud pour ce faire. Solliciter l’expertise de la CEPRIS pour le choix d’un plan type de construction/réhabilitation et l’estimation du coût de chaque CSCom en fonction du choix architectural retenu. | DRS/AC | 30/11/2008 | Les 10 sites à réhabiliter, à équiper et médicaliser ont déjà été identifiés par la DRS et la liste communiquée à AGETIPE. Informations complémentaires sur les CSCom à construire : âExécuté Le contrat de Médicalisation par Santé Sud a été signé le 30 janvier 2009. Il reste à préciser le budget des travaux de réhabilitation, avec l’appui de la CEPRIS, après l’identification définitive des CSCom à réhabiliter et à équiper, conformément au reliquat disponible. |
| 4. Le CTP autorise la DRS à pré financer la bourse de la première année de spécialité à Dakar du Dr Diassana dans le PO 2008 en attendant que la DAF puisse virer les fonds dans le compte régional. | DRS | 30/11/2008 | Une requête de remboursement des frais d’inscription a été faite. La réponse des PTF est attendue. âExécutée le Dr DIASSANA est en formation à Dakar. |
| 5. La DRS doit inscrire au PO 2009 les montants des bourses et des frais d’inscription en deuxième année de tous les médecins et du pharmacien boursiers et adresse directement la requête aux PTF | DRS | 30/11/2008 | âExécutée |
| 6. En conclusion, les PO 2009 devront être revus conformément - aux conclusions du rapport ABF, - à l’intégration d’une provision pour l’opérateur mutuelles - aux propositions relatives aux CSCom - les montants des frais relatifs aux boursiers pour l’année 2009 - aux propositions de santé sud validées par la DRS | DRS/AC | 30/11/08 | âExécutée et PO validés en décembre 2008. |
| 7. Transmettre aux PTF le draft du PE avant le 30 novembre 2008 | HSD | 30/11/2008 | Draft 2 du PE disponible depuis le 13 février 2009 |
| 8. La direction de l’HSD devrait transmettre une requête de financement pour les activités restantes du PE 2009-2013 à travers le cabinet du Ministère de la santé le plus rapidement possible ; cette requête sera étudiée par les PTF. | HSD | 15/11/2008 | âExécutée |
| 9. Une réunion se tiendra à Bamako le 11 décembre 2008 pour la validation du PO 2009, les orientations stratégiques et le draft du PE 2009-2013 de l’HSD de Mopti. |  | 11/12/2008 | âExécutée à Mopti le 10 décembre 2008. |
| 10. Pour l’évaluation à mi parcours, la DRS devra désigner un répondant pour accompagner les évaluateurs durant la période de l’évaluation à mi-parcours dans la région. | DRS/AC | 30/11/2008 | Mission réalisée sans accompagnement sur le terrain |
| 11. Le compte rendu du CTP du 27 octobre devra être rédigé et envoyé à tous les participants le mardi 04 novembre, les commentaires des participants devront parvenir à l’AC au plus tard le 11 novembre 2008. La version finalisée doit être disponible le 17 novembre 2008 au plus tard. | AC | 17 novembre 2008 | âExécutée et signé le 17 novembre 2008. |
| 12. Le prochain comité tripartite se tiendra le 11 mars 2009 à Mopti | AC | 11 mars 2009 | Tenu le 09 mars 2009 à Mopti. |